PTP – Aufgabe 2: Projektbeschreibung (Sollkonzept)
Kranz, Reher
Ziel:
Netzwerkfähiges Schachspiel
Kurzbeschreibung:
Jeder Nutzer installiert lokal das Programm. Man kann entweder an einem Rechner gegeneinander spielen, oder sich mit einem Server verbinden um per Netzwerk gegen einen anderen Nutzer zu spielen. Falls zeitlich machbar soll auch ein Spiel gegen KI Gegner möglich sein.
Jedem Nuter wird das Schachbrett sowie bei klick auf eine Figur jeder damit mögliche Zug angezeigt, wenn der Spieler an der Reihe ist. Macht ein Spieler einen Zug, so wird entweder lokal direkt durchgeführt, oder bei einem Spiel über den Server and diesen geschickt, dort validiert und anschließend an beide verbundenen Nutzer gesendet.
Optional ist auch das Einsehen der Notation sowie der vorherigen Züge möglich. Ebenfalls optional ist eine Begrenzung der Bedenkzeit durch eine Uhr / einen Timer.
Auch die Auswahl verschiedener Spielmodi bzw. Variationen wie z.B. Chess960 soll möglich sein.

Priorität	User story	Zeitaufwand SOLL	Zeitaufwand IST
1

Notwendige Schritte (Ungefähre Reihenfolge nach Priorität):
1. Erstellen einer dynamischen GUI mit Menü, Server/Netzwerkspiel Bildschirm und dem eigentlichen Spiel
2. Schachbrett und Figuren sowie Regeln implementieren
3. Automatisches Aufstellen der Spielfiguren zu Spielbeginn
4. Berechnung von validen Zügen
5. Logik für mehrere Nutzer implemetieren, entweder lokal abwechselnd oder via Netzwerk
6. Server mit Verbingung zu mind. 2 Clients
7. Serverseitige validierung der Spielzüge und synchronisierung der Spielstände beider Spieler
8. Erkennung von Spielende durch Patt, Matt, Stellungswiederholung
9. Anzeige über Spielstand
10. Grafiken & Effekte einbauen, ggf. Animationen
11. Notation der Spielzüge ermitteln und anzeigen
12. Implementation einer Uhr und Zeitbegrenzung
13. Regelvariationen inkl. Auswahlmenü